投标人须知

一、邀请比选招标文件

（一）文件由邀请书、投标人须知、设计合同三部分组成。

（二）招标人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是文件不可分割的部分。

二、项目基本情况

1、项目名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L分区能源综合项目同杆6回架空线路工程设计。

2、招标人：重庆园西实业有限公司

3、项目概况：本本项目位于L分区，起于110KV肖家岩变电站，止于陶跳路，总长度约1.4公里。工程设计内容：同塔6回10KV线路察堪设计工作（包括塔杆和线路设计）。

三、比选范围

本工程L分区润泽、国鸿和博世三家重要企业接入10KV专用线路的重要架空线路组成部份，设计人根据现场情况，按规范要求完成技术方案研究、施工图设计、概算编制、施工过程服务、缺陷责任期服务、竣工结（决）算审计配合服务，以及设计各阶段协助招标人完成各项审批手续办理等工作。

四、设计成果文件提交标准

各项设计文件、图纸应按照国家及重庆市相应现行规范及标准执行并满足招标人内部审查、项目使用方要求（使用方要求违反现行规范及标准的除外）、项目建设相关上级行政主管部门对取得方案设计、初步设计、施工图设计审批的要求（对招标人要求出具效果图的，无论相关法律、法规、文件以及建设行政主管部门是否有要求，设计人都必须按招标人要求出具）以及环保、水资源保护、自然资源保护、农业相关行政主管部门对项目建设的规定及要求，概算文件应全面反映工程投资及九龙坡区发展和改革委、财政局对概算编制、审核的要求。

五、比选人资格要求

### 投标人须具备以下资格条件之一：

投标人须具备电力行业（变、送电工程）专业丙级。

（提供有效的营业执照及资质证书副本复印件并加盖单位公章、原件开标现场备查）。

六、比选报价

6.1本项目投标总报价最高限价为45.00万元（大写：肆拾伍万元整） (含税)。

6.2投标人投标总报价不得超过投标总报价最高限价，否则均按否决投标处理。

6.3投标人投标总报价最高限价包括但不限于方案设计（投资估算）、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工过程服务、竣工验收服务、缺陷责任期服务、竣工结（决）算审计配合服务、申报专项资金协调服务以及设计各阶段协助招标人完成各项审批手续办理等所有费用，投标人应充分考虑设计中可能产生的各种费用，中标后的投标总价不作调整。

七、投标文件要求

（一）投标文件组成：

1、投标报价函（需加盖公司鲜章及法人签章）；

2、公司营业执照复印件（需加盖公司鲜章）；

3、公司资质复印件（需加盖公司鲜章）。

（二）投标文件制作

1、各投标人应当按比选文件的要求编制投标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，纸质文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。响应文件一式二份（两份响应文件应保持内容一致，如投标人两份投标文件不一致，将按有利于招标人的一份投标文件进行评标）。

2、投标文件应采用档案袋密封。封皮上注明“项目名称”、“投标人名称”字样。信封的封口应加盖公章或法人授权代表签字。

（三）投标保证金： 无

（四）投标文件的递交

1、投标文件的递交时间：2022年9 月 23日 9:30—10:00

2、递交地点：重庆铝产业开发投资集团有限公司214预决算技术部。

3、投标截止时间：2022年 9 月 23 日 10：00 ，

开标时间：2022年  9 月 23  日 10:00 。

4、投标截止时间后送达的投标文件招标人不予受理；未收到邀请的投标文件招标人不予接受。

（五）比选参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

七、评标

（一）评标委员会的组建

（1）评标委员会构成：共  5  人。

（2）评标专家确定方式：由招标人组建评标小组。

（二）评标办法

本工程采用费用综合评估法。

本次评标采用费用综合评估法。评标委员会按照“特别说明（1）（2）”中规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以“投标人在红名单中优先”的原则排序（红名单建立完善后使用）；投标人均在红名单中或均不在红名单中的，由评标委员会按照业绩建筑安装金额高低的原则排序，若投标人业绩建筑安装金额也一致的，按业绩总建筑面积从大到小的原则排序，业绩总建筑面积也一致的，由评标委员会随机抽签决定。

（三）特别说明

（1）所有通过初步评审评审合格的投标人的投标总报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值P1。

评标基准价计算的最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审中不得再对其做出调整。

（2）投标报价得分：所有通过初步审查的投标人，得满分100分。在此基础上，投标总报价与评标基准价相比，每增加1%扣2  分，每减少1%扣1 分，扣完为止。

按插入法计算得分。

各投标投标总报价得分最终结果取小数点后两位，第三位四舍五入。

八、弃标处理

（一）招标人在中标公示结束后七日内，第一中标候选人未按规定签订设计合同的无故弃标行为，招标人将没收其投标保证金，并将其列入西彭园区信用黑名单，禁止在园区承揽相关工程。

（二）第一中标候选人放弃中标，给招标人造成损失的，应当赔偿。

（三）第一名放弃或者被取消中标资格，招标人可从按排序单位选择，也可以重新组织比选。

九、重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（一）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（二）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（三）有效投标人不足三个的，且评标委员会认为有效投标无竞争力的。

（四）法律法规规定的其他情形。

十、其他

1. 投标人必须对以上条款和服务承诺明确列出，满足要求。

2. 除前文要求外，投标人发生以下条款情况之一时，视为无效响应，其投标文件将被拒绝：

（1）投标人不符合规定的资格条件的；

（2）投标人的法定代表人或其授权代表人未签到参加比选的；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司参与谈判的；

（4）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人；

（5）投标人投标文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有招标人无法接受的条件的。

3.其他未尽事宜由双方在合同中详细约定。

十一、附件：

1、投标函

2、法定代表人身份证明书或委托证明书；

3、合同协议书范本。

附件1

### （一） 投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了  	  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币        元（大写：      ）的总价作为本次西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L分区能源综合项目同杆6回架空线路工程设计项目的投标总报价，质量技术要求及验收方法： 满足招标文件要求 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

4． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

注：1.大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；

2.报价函与投标报价汇总表的总报价需一致，若不一致，按废标处理；

附件3：

法定代表人身份证明书

项目名称：

致：                     （招标机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人授权委托书

项目名称：

致：                     （招标人机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                               投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

附被授权人身份证复印件

附件4                           合同编号：2021-

建设工程设计合同

| 工 程 名 称： | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L分区能源综合项目同杆6回架空线路(设计) |
| --- | --- |
| 工 程 地 点： | 重庆市九龙坡区 |
| 合 同 编 号： (由设计人编填) |  |
| 设 计证书等级： |  |
| 发 包 人： | 重庆园西实业有限公司 |
| 设 计 人： |  |
| 签 订 日 期： |  |

中华人民共和国建设部

监制

国家工商行政管理局

发包人：重庆园西实业有限公司

设计人：******************

发包人委托设计人承担西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L分区能源综合项目同杆6回架空线路工程设计，工程地点为 重庆市九龙坡区，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计市场管理规定》。

1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3建设工程批准文件。

第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书、设计中标文件

2.2发包人提交的基础资料（包括供电部门的供电批复文件）

2.3设计人采用的主要技术标准是：中华人民共和国《10KV及以下变电所设计规范》，中华人民共和国《66KV及以下电力线路设计规范》

第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1合同书

3.2中标函（文件）

3.3发包人要求及委托书

3.4投标书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容

名称：西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—L分区能源综合项目同杆6回架空线路

阶段：施工图设计 。

内容：完成同杆钢管塔杆工程可行研究、施工图设计、工程概算编制。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件及时间

5.1项目所在区域控制性详细规划；

5.2建设场地电子地形图（1：500）和（1：10000）；

5.3周边建设道路相关资料。

第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间

6.1工程施工图设计文件6份，工程概算2份；合同签订30天内提交。

第七条 费用

７.1本次工程设计收费按国家发展计划委员会和建设部联合发布的《工程勘察设计收费标准》（2002年修订本）为依据，经双方共同商议，本次设计费计为 人民币        （￥       元）总价包干。

第八条 支付方式

８.1 乙方完成施工图设计提交图纸后7个工作日，甲方支付给乙方70%设计费，计：￥      元（大写      ）；

８.2 乙方配合甲方完成工程施工、竣工验收后7个工作日，甲方支付给乙方30%设计费，计：￥    元（大写：       ）。

第九条 双方责任

９.1发包人责任

９.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

９.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人支付返工费。

在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应支付相应设计费。

９.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

９.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

９.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过3０天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。

９.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。

９.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。

９.2设计人责任

９.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现９.1.1、９.1.2、９.1.4、９.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。

９.2.2设计合理使用年限为   15   年。

９.2.3负责对外的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

９.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，损失严重的除免收受损失部分的设计费外，将根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金限额为损失部分的设计费。

９.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之一。

９.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

９.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由  重庆市九龙坡区       仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。

第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。

12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

12.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.6本合同双方签字盖章即生效，一式  6 份，发包人 4份，设计人   2 份。

12.7本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

12.9未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。（以下空白）

| 发包人名称（盖章）： | 代建单位名称（盖章）： |
| --- | --- |
| 重庆园西实业有限公司 | 重庆铝都投资有限公司 |
| 住所：重庆市九龙坡区西彭镇 森迪大道66号 |  |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 分管领导： | 委托代表人： |
| 审计法务部： |  |
| 部门负责人： |  |
| 经办人： |  |
| 日期： | 日期： |

设计人名称（盖章）：

*******

住所：

法定代表人：

委托代表人：

经办人：

开户银行：******

银行帐号：******

日期：